7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ СИСТЕМЫ

ПОИСКА НЕДВИЖИМОСТИ С АНАЛИЗОМ ЦЕН И

ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1 Характеристика разработанного по индивидуальному заказу программного средства

Разрабатываемое программное средство представляет собой систему поиска недвижимости с аналитикой цен и инфраструктуры. Его назначение состоит в автоматизации процессов поиска, отбора и анализа объектов недвижимости, а также в повышении информативности принимаемых пользователем решений.

Основной задачей системы является комплексная работа с данными об объектах и объединение в рамках одного решения функции поиска объявлений, их структурированного представления, аналитической оценки стоимости и учета характеристик окружающей городской инфраструктуры.

Программное средство может применяться в различных сценариях, связанных с куплей-продажей и арендой недвижимости. Оно может использоваться как в рамках цифрового сервиса для широкого круга пользователей, так и в составе специализированного решения для организации, работающей в данной предметной области. В последнем случае система может настраиваться с учетом требований конкретной стороны, особенностей обработки объявлений, структуры пользовательских ролей и способов представления аналитической информации.

К основным возможностям программного средства относятся хранение и обработка сведений об объектах недвижимости, поиск и фильтрация по значимым параметрам, просмотр детализированной информации по каждому объекту, а также формирование аналитических данных, связанных с ценовыми характеристиками и инфраструктурным окружением. В системе могут учитываться тип объекта, назначение, стоимость, площадь, количество комнат, адресное расположение и иные параметры, влияющие на выбор недвижимости. Дополнительно реализуются средства оценки инфраструктуры, включая доступность транспортных узлов, торговых объектов, учреждений образования, медицинских организаций и других элементов городской инфраструктуры.

Разработка программного средства выполняется командой специалистов в области разработки программного обеспечения, а заказчиком является компания, работающая в сфере недвижимости.

Актуальность разработки обусловлена тем, что современный пользователь ожидает от сервиса поиска недвижимости не только удобного подбора объектов, но и дополнительных аналитических возможностей. Использование такой системы позволяет сократить объем ручной обработки информации, ускорить поиск подходящих вариантов и повысить качество предоставляемого сервиса.

Ожидаемый эффект от внедрения связан со снижением трудоемкости операций по поиску и анализу объектов, сокращением времени обработки запросов и повышением удобства работы с информацией. Таким образом, разрабатываемая система представляет собой практически значимое программное средство, направленное на повышение эффективности работы с данными в сфере недвижимости.

7.2 Расчет затрат на разработку и цена программного средства,

созданного по индивидуальному заказу

Расчет затрат на основную заработную плату команды разработчиков производится с учетом состава и численности команды, величины месячной заработной платы каждого участника команды, а также трудоемкости работ, выполняемых отдельными участниками в процессе разработки программного средства, по формуле

|  | Зо=Кпрi=1nЗчi∙ti, | (7.1) |
| --- | --- | --- |

где Кпр – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

Зчi – часовая заработная плата исполнителя i-й категории, р;

ti – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории, ч.

Разработка программного средства для поиска недвижимости с аналитикой цен и инфраструктуры требует участия специалистов различного профиля. Для выполнения основных этапов проектирования, реализации и подготовки системы к эксплуатации в состав команды разработки целесообразно включить системного архитектора, двух программистов, дизайнера, тестировщика и системного администратора.

Системный архитектор отвечает за формирование общей структуры программного средства, определение состава основных модулей, выбор используемых технологий и проработку взаимодействия компонентов системы. Также он обеспечивает соответствие архитектуры требованиям расширяемости, надежности и безопасности.

Основной объем работ по реализации программного средства выполняется программистами. Один из них может быть ориентирован преимущественно на серверную часть системы, включая реализацию бизнес-логики, механизмов хранения и обработки данных, а также сервисов поиска и аналитики. Второй программист выполняет разработку клиентской части приложения, обеспечивает взаимодействие интерфейса с серверной частью и участвует в реализации отдельных функциональных модулей. Совместная работа программистов позволяет реализовать функции поиска объектов недвижимости, обработки объявлений и отображения аналитической информации.

Дизайнер участвует в проектировании пользовательского интерфейса, обеспечивая удобство работы с системой. Тестировщик выполняет проверку работоспособности программного средства, проводит функциональное и интеграционное тестирование и выявляет ошибки. Системный администратор обеспечивает подготовку среды для развертывания системы, настраивает серверное окружение и участвует в обеспечении стабильной работы программного средства.

Совместная работа указанных специалистов обеспечивает последовательное выполнение этапов разработки и позволяет получить готовое решение, пригодное для практического применения.

Среднемесячная заработная плата участников команды определяется с учетом уровня квалификации и характера выполняемых работ. Для расчетов принимается, что среднемесячный оклад системного архитектора составляет 8 000 белорусских рублей. В проекте участвуют два программиста со среднемесячным окладом 5 000 белорусских рублей каждый. Средний месячный оклад дизайнера принимается равным 3 500 белорусских рублей, тестировщика – 3 000 белорусских рублей, системного администратора – 3 500 белорусских рублей.

На момент проведения расчета среднемесячный фонд рабочего времени принимается равным 167 часам.

С учетом характера и сложности разрабатываемого программного средства, включающего поиск объектов недвижимости, обработку объявлений, аналитическую оценку цен и учет инфраструктурных факторов, ориентировочный срок разработки принимается равным двум месяцам.

На начальном этапе выполняется проектирование архитектуры системы, которое осуществляется системным архитектором; трудозатраты на данный этап составляют около 45 часов.

После завершения архитектурного проектирования начинается основной этап разработки, в ходе которого два программиста выполняют работы параллельно. Трудозатраты каждого программиста принимаются на уровне 160 часов. Одновременно дизайнер выполняет подготовку пользовательских интерфейсов и визуальных макетов системы. Суммарные трудозатраты дизайнера составляют около 50 часов. На этом же этапе системный администратор выполняет первичную настройку окружения и инфраструктуры, на что затрачивается около 20 часов.

После завершения основного этапа проводится тестирование программного средства. Тестировщик выполняет проверку реализованного функционала, на что затрачивается около 65 часов. Одновременно системный администратор завершает работы, связанные с развертыванием системы и подготовкой ее к эксплуатации; на данные работы дополнительно затрачивается около 30 часов.

Коэффициент премии и иных стимулирующих выплат принимается равным единице, поскольку соответствующие выплаты уже учтены в размере заработной платы специалистов. Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков приводится в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Затраты на основную заработную плату разработчиков

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р | Часовой оклад, р | Трудоемкость работ, ч | Итого, р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системный архитектор | 8 000 | 47,90 | 45 | 2 155,50 |
| Инженер-программист | 5 000 | 29,94 | 160 | 4 790,40 |
| Инженер-программист | 5 000 | 29,94 | 160 | 4 790,40 |
| Дизайнер | 3 500 | 20,96 | 50 | 1 048,00 |
| Тестировщик | 3 000 | 17,96 | 65 | 1 167,40 |
| Системный администратор | 3 500 | 20,96 | 50 | 1 048,00 |
| Итого |  |  |  | 14 999,70 |
| Премия и иные стимулирующие выплаты (0%) |  |  |  | 0 |
| Всего затраты на основную заработную плату разработчиков |  |  |  | 14 999,70 |

7.2.2 Расчет дополнительной заработной платы разработчиков. Расчёт затрат на дополнительную заработную плату команды разработчиков определяется по формуле

|  | Зд=Зо∙Нд100, | (7.2) |
| --- | --- | --- |

где Нд – норматив дополнительной заработной платы.

Значение норматива дополнительной заработной платы принято за 13%.

7.2.3 Расчет отчислений на социальные нужды выполняется исходя из установленной ставки обязательных страховых взносов. На март 2026 г. для нанимателя она составляет 35%, в том числе 29% – на пенсионное страхование и 6% – на социальное страхование. Расчет производится по формуле

|  | Зд=Зо∙Нд100, | (7.3) |
| --- | --- | --- |

где Нсоц – норматив отчислений в ФСЗН.

7.2.4 Расчет прочих расходов. Расчёт затрат на прочие расходы определяется при помощи норматива прочих расходов. По данным компании эта величина имеет значение 30%. Расчёт прочих расходов вычисляется по формуле

|  | Зд=Зо∙Нд100, | (7.4) |
| --- | --- | --- |

где Нпр – норматив прочих расходов.

7.2.5 Расчет общей суммы затрат на разработку. Общая сумма затрат на разработку определяется как сумма ранее вычисленных расходов: на основную заработную плату разработчиков, дополнительную заработную плату разработчиков, отчислений на социальные нужды и прочих расходов. Значение определяется формулой

|  | Зр=Зо+Зд+Рсоц+Рпр, | (7.5) |
| --- | --- | --- |

7.2.6 Расчет плановой прибыли, включаемой в цену программного средства. Расчет плановой прибыли, которая включена в цену программного средства, производится по формуле

|  | Пп.с=Зр∙Рп.с100, | (7.6) |
| --- | --- | --- |

где Зр – затраты на разработку программного средства;

Рп.с – рентабельность затрат на разработку программного средства.

Исходя из фактических данных компании рентабельность затрат принята за 35%.

7.2.7 Отпускная цена программного средства формируется на основе общей суммы затрат на его разработку и величины плановой прибыли, включаемой в стоимость программного продукта. Данный показатель отражает стоимость, по которой разработанное программное средство может быть передано заказчику. Расчет отпускной цены позволяет определить итоговую цену программного средства с учетом затрат на разработку и принятого уровня рентабельности. Расчет отпускной цены программного средства вычисляется по формуле

|  | Цп.с=Зр+Пп.с, | (7.7) |
| --- | --- | --- |

Формирование отпускной цены программного средства осуществляется в соответствии с методикой, представленной в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Формирование цены программного средства на основе затрат

| Наименование статьи затрат | Формула/таблица для расчета | Значение, р |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Основная заработная плата | Таблица 7.1 | 14 999,70 |
| 2 Дополнительная заработная плата команды разработчиков | Зд=14 999,70∙13100 | 1 949,96 |

Продолжение таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 Отчисления на социальные нужды | Рсоц=14 999,70+1 949,96∙35100 | 5 932,29 |
| 4 Прочие расходы | Рпр= 14 999,70∙30100 | 4 499,31 |
| 5 Общая сумма затрат на разработку | Зр=14 999,70+1 949,96+ +5 932,29+4 499,31 | 31 975,61 |
| 6 Плановая прибыль, включаемая в цену программного обеспечения | Пп.с=31 975,61∙35100 | 11 191,46 |
| 7 Отпускная цена программного средства | Цп.с=31 975,61+11 191,46 | 43 166,46 |

7.3 Расчет результата от разработки и использования программного средства, созданного по индивидуальному заказу

7.3.1 Расчет результата от разработки программного средства для организации-разработчика. Для организации-разработчика экономический результат от создания и реализации программного средства выражается в приросте чистой прибыли, получаемой после его разработки и передачи заказчику.

Определение прироста чистой прибыли может осуществляться в зависимости от способа установления цены программного средства. Цена может формироваться на основе затрат на разработку, с учетом сложившегося уровня рыночных цен либо определяться в ходе согласования условий между разработчиком и заказчиком.

Поскольку разрабатываемое программное средство представляет собой систему поиска недвижимости с аналитикой цен и инфраструктуры и создается с учетом требований конкретной организации-заказчика, его стоимость целесообразно устанавливать на основе переговоров сторон. В таком случае экономический эффект для организации-разработчика определяется как разница между договорной ценой программного средства и затратами на его разработку с учетом налога на прибыль. Экономический эффект для компании-разработчика определяется по формуле

|  | ∆Пч=Цдог-Зр1-Нп100, | (7.8) |
| --- | --- | --- |

где Цдог – цена, установленная на основе переговоров между заказчиком и

компанией-разработчиком (без НДС), р;

Зр – затраты на разработку программного средства, р;

Нп – ставка налога на прибыль.

Если организация-разработчик не является резидентом Парка высоких технологий, при расчете учитывается действующая ставка налога на прибыль. На момент выполнения расчетов она составляет 20%.

Согласно ранее выполненным расчетам, затраты на разработку программного средства составили 31 975,61 белорусских рублей. По результатам согласования между заказчиком и организацией-разработчиком договорная цена программного средства была принята в размере 50 000 белорусских рублей.

Следовательно, экономический эффект, получаемый организацией-разработчиком от выполнения данного проекта, составляет:

∆Пч=50 000-31 975,611-20100=14 419,51 р.

7.3.2 Расчет результата от разработки программного средства для компании-заказчика. Экономический эффект для компании-заказчика от внедрения системы поиска недвижимости с аналитикой цен и инфраструктуры достигается за счет снижения трудоемкости работ, связанных с подбором и анализом объектов недвижимости. Использование программного средства позволяет автоматизировать поиск объектов по заданным параметрам, сократить время на обработку объявлений, упростить сравнение вариантов, а также ускорить оценку инфраструктурного окружения и ценовых характеристик объектов. Кроме того, внедрение системы повышает оперативность обработки клиентских запросов и снижает объем рутинных действий, выполняемых сотрудниками вручную, что позволяет более рационально использовать рабочее время специалистов. Дополнительным результатом применения системы является повышение удобства работы с данными об объектах недвижимости, а также сокращение времени, необходимого для подготовки информации по запросам клиентов. Это особенно важно в условиях большого объема объявлений и необходимости быстрого выбора наиболее подходящих вариантов.

До внедрения программного средства значительная часть работы по подбору недвижимости выполняется сотрудниками вручную и требует последовательного анализа различных источников информации, сопоставления характеристик объектов, проверки их стоимости и оценки расположенной рядом инфраструктуры. После внедрения системы часть указанных операций автоматизируется, в результате чего сокращается время, затрачиваемое сотрудником на выполнение одного запроса по подбору объекта недвижимости. Это ускоряет первичную оценку объектов, уменьшает вероятность пропуска подходящих вариантов и обеспечивает более единообразный подход к анализу предложений. Вместе с тем использование системы позволяет быстрее формировать предварительный перечень релевантных объектов и оперативнее предоставлять пользователям результаты поиска. За счет этого повышается общая эффективность работы сотрудников, выполняющих операции по подбору недвижимости.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату сотрудников за счет снижения трудоемкости выполняемых работ определяется по соответствующей формуле

|  | Эз.п= Кпр∙tрбез п.с- tрс п.с∙Тч∙ Nп∙1+Нд100∙1+Нсоц100, | (7.9) |
| --- | --- | --- |

где Кпр – коэффициент премий;

tрбез п.с, tрс п.с  – трудоёмкость выполнения работ сотрудниками до и

после внедрения программного средства, ч;

Тч  – часовой оклад сотрудника, использующего программное средство, р.;

Nп – плановый объём работ;

Нд – норматив дополнительной заработной платы;

Нсоц  – ставка отчислений на социальные нужды;

В качестве пользователей программного средства со стороны заказчика могут рассматриваться специалисты по работе с недвижимостью или менеджеры, выполняющие подбор объектов для клиентов. По принятым исходным данным коэффициент премий принимается равным 1,5. До внедрения системы среднее время обработки одного клиентского запроса, связанного с поиском и предварительным анализом объекта недвижимости, составляет 0,6 часа, после внедрения программного средства – 0,3 часа. Часовой оклад специалиста принимается равным 20 белорусским рублям. Планируемый годовой объем выполняемых операций составляет 1000 запросов. Норматив дополнительной заработной платы принимается равным 13%, а ставка отчислений на социальные нужды – 35%.

В результате экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату сотрудников за счет снижения трудоемкости работ составит:

Эз.п=1,5∙0,6-0,3∙20∙1000 ∙(1+13100)∙(1+35100)= 13 729,50 р

7.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства

Расчет показателей экономической эффективности разработки программного средства. Для организации-разработчика экономическая эффективность разработки программного средства оценивается путем определения простой нормы прибыли, характеризующей рентабельность затрат на его создание, по формуле

|  | Ри=∆ПчЗр∙100%, | (7.10) |
| --- | --- | --- |

где ∆Пч – прирост чистой прибыли, полученной от разработки программного

средства компанией-разработчиком по индивидуальному заказу, р;

Зр – затраты на разработку программного средства организацией разработчиком, р.

Оценка экономической эффективности разработки рассчитана как:

Ри=14 419,51 31 975,61∙100%=45,11%

7.5 Вывод об экономической целесообразности реализации проектного решения

По результатам выполненных экономических расчетов можно сделать вывод о целесообразности разработки системы поиска недвижимости с аналитикой цен и инфраструктуры. Общая сумма затрат на разработку программного средства составила 31 975,61 белорусских рублей, при этом прирост чистой прибыли компании-разработчика от реализации программного средства заказчику составил 14 419,51 белорусских рублей. Рассчитанный показатель рентабельности инвестиций в разработку программного средства равен 45,11%, что свидетельствует о высокой эффективности вложенных средств и подтверждает экономическую обоснованность реализации данного проекта для организации-разработчика.

Для компании-заказчика внедрение программного средства также является экономически оправданным, поскольку использование системы позволяет сократить трудоемкость работ, связанных с поиском, подбором и анализом объектов недвижимости. Автоматизация поиска по заданным параметрам, сопоставления характеристик объектов, а также анализа цен и инфраструктурного окружения способствует сокращению времени обработки запросов и повышению эффективности работы сотрудников. Кроме того, внедрение системы позволяет повысить качество предоставляемой пользователю информации и сделать процесс подбора недвижимости более удобным и обоснованным.

Таким образом, разработка системы поиска недвижимости с аналитикой цен и инфраструктуры является экономически целесообразной как для организации-разработчика, так и для компании-заказчика.